Protokół założycielski

1. Dnia 22.02.2017 została utworzona grupa projektowa w celem wykonania zadania programistycznego „Komunikator”.

2. Przewidywana data zakończenia projektu: 31.05.2017r. Jeśli projekt nie zostanie zakończony w pierwszym terminie to przewidywany jest drugi termin zakończenia projektu: 31.09.2017r. Zespół zostanie rozwiązany po zakończeniu projektu w odpowiednim terminie.

3. W skład grupy wchodzą:
3.1. Piotr Frankiewicz
3.2. Krzysztof Gwozdowicz,
3.3. Kacper Tomalik,
3.4. Marcin Omelan

4. Tytuł projektu: Komunikator

5. Kierownik projektu: Piotr Frankiewicz (dokumentalista) – wybrany w sposób demokratyczny w głosowaniu jawnym:
5.1. „za” głosowały 3 osoby,
5.2. „przeciw” głosowało 0 osób,
5.3. „wstrzymało się” od głosu 1 osoba.

6. Opis projektu: Komunikator peer to peer.

7. Cel projektu Celem grupy jest stworzenie aplikacji, która będzie umożliwiała komunikację między dwoma użytkownikami tej aplikacji. Celem jest też przetestowanie i wykonanie potrzebnej dokumentacji. Wykonanie aplikacji z godnie z wymogami klienta.

8. Zasady współpracy w grupie:
8.1. Wszystkie przydzielone nam zadania zobowiązujemy wykonywać terminowo.
8.2. Wszyscy angażujemy się w pracę i jesteśmy odpowiedzialni za wyniki.
8.3. Szanujemy oraz wspomagamy się nawzajem.
8.4. Doceniamy pracę i zaangażowanie innych.
8.5. Uwagi zgłaszamy do kierownika projektu.
8.6. Podnosimy motywacje i zaangażowanie w zespole.
8.7. Nie używamy wulgarnych wyrażeń przeciwko drugiej osobie.
8.8. Ważne, aby każdy członek zespołu otrzymał określoną funkcję lub sam mógł ją wybrać.

9.Wybór technologii:
9.1. środowisko programistyczne:
a. InteliJ,
b. Android Studio
9.2. języki programowania:
a.Java
9.3. inne:
a. LibreOffice,
b. Gimp

10. Opis ogólny:
10.1. Ogólne możliwości projektowanej aplikacji:
a. prosty i czytelny interfejs,
b. obsługa kilku użytkowników w jednym momencie,
c. możliwie najniższe zużycie zasobów systemu mobilnego
d. łatwość w obsłudze dla pracownika oraz zwykłego użytkownika,
e. intuicyjne rozmieszczenie narzędzi na pasku,
f. nisko poziom zużycia zasobów procesora.

11. Rola i odpowiedzialność:
11.1. Piotr Frankiewicz –pełni rolę jako kierownik projektu oraz programista główny. Odpowiada za nadzór nad wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem prac oraz zarządzanie repozytorium aplikacji.
11.2. Marcin Omelan – pełni rolę jako programista oraz analityk. Odpowiada za mobilne rozwiązania.
11.3. Krzysztof Gwozdowicz – pełni rolę jako tester oraz programista. Odpowiada za rozwiązania desktopowe
11.4. Kacper Tomalik – pełni rolę jako programista. Odpowiada za zaprojektowanie oraz stworzenie szkieletu aplikacji, optymalizacja wydajności i jakości istniejącej aplikacji, projektowanie klas, metod i obiektów. Odpowiada również za tworzenie dokumentacji.

12. Nagrody i kary:
12.1. Nagrody: Za pracę zgodnie z harmonogramem uczestnicy projektu otrzymują wynagrodzenie zgodne z umową o prace.
12.2. Kary: Za każdą zwłokę lub nie postępowanie zgodnie z ustalonym harmonogramem prac, członek zespołu otrzymuje wynagrodzenie zmniejszone o 5% za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków w procesie realizacji projektu, osoby należące do grupy mogą wykluczyć daną osobę z projektu.

13. Rozwiązanie grupy: Rozwiązanie grupy następuje po zakończeniu prac projektowych lub wdrożeniu aplikacji u klienta.

14. Słownik pojęć i synonimów:
14.1. interfejs (GUI) - warstwa umożliwiająca komunikacje użytkownika z aplikacją,
14.2. logger (dziennik zdarzeń) – funkcja zapisująca wszystkie zdarzenia które miały miejsce podczas działania aplikacji,
14.3. skrypty (kod) – konfiguracja dla silnika graficznego zapisana w postaci określonego języka.

15. Rozstrzyganie sporów:
15.1. Ważne decyzje są rozstrzygane przez demokratyczne głosowanie.
15.2. Mniej ważniejsze spory są rozstrzygane drogą e-mailową lub na forum grupy.

16. Postanowienie końcowe:
16.1. Do projektu dopuszcza się wprowadzenie najwyżej trzech zmian, które nie będą miały wielkiego wpływu na funkcjonalność niniejszego projektu.
16.2.Zostaną sporządzone trzy kopie umowy, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
16.3.Umowa zaczyna obowiązywać w dniu, w którym zostanie podpisana i obowiązuje do 31.05.2017r.

Piotr Frankiewicz
…………………
Krzysztof Gwozdowicz
…………………
Kacper Tomalik
…………………
Marcin Omelan
…………………