Protokół założycielski

Dnia 22.02.2017 została utworzona grupa projektowa w celem wykonania zadania programistycznego „Komunikator”.

Przewidywana data zakończenia projektu: 31.05.2017r. Jeśli projekt nie zostanie zakończony w pierwszym terminie to przewidywany jest drugi termin zakończenia projektu: 07.06.2017r. Zespół zostanie rozwiązany po zakończeniu projektu w odpowiednim terminie.

1. W skład grupy wchodzą
  1. Piotr Frankiewicz
  2. Krzysztof Gwozdowicz
  3. Kacper Tomalik
  4. Marcin Omelan
2. Tytuł projektu: Komunikator

1. Kierownik projektu: Piotr Frankiewicz (dokumentalista) – wybrany w sposób demokratyczny w głosowaniu jawnym
  1. „za” głosowały 3 osoby
  2. „przeciw” głosowało 0 osób
  3. „wstrzymało się” od głosu 1 osoba

1. Cel projektu
  Celem grupy jest stworzenie aplikacji, która będzie umożliwiała komunikację między wieloma użytkownikami aplikacji. Użytkownicy będą mogli komunikować się za pomocą wiadomości tekstowych. Celem również jest również wykonanie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z wymaganiami.
2. Opis projektu
  Projekt składa się z trzech głównych części:
  1. Klienta na urządzenia mobilne z systemem android
  2. Klienta na urządzenia desktopowe wykonanego w technologii Java
  3. Serwera obsługującego użytkowników
3. Zasady współpracy w grupie
  1. Wszystkie przydzielone nam zadania zobowiązujemy wykonywać terminowo
  2. Wszyscy angażujemy się w pracę i jesteśmy odpowiedzialni za wyniki
  3. Szanujemy oraz wspomagamy się nawzajem
  4. Doceniamy pracę i zaangażowanie innych
  5. Uwagi zgłaszamy do kierownika projektu
  6. Podnosimy motywacje i zaangażowanie w zespole
  7. Ważne, aby każdy członek zespołu otrzymał określoną funkcję lub sam mógł ją wybrać
4. Wybór technologii
  1. Środowiska programistyczne
    1. InteliJ
    2. Android Studio
  2. Języki Programowania
    1. Java
  3. Inne
    1. LibreOffice
    2. Gimp
    3. Github
    4. Git
5. Opis ogólny
  1. Prosty i czytelny interfejs aplikacji klienckich
  2. Obsługa wielu użytkowników w jednym momencie
  3. Łatwość w obsłudze dla zwykłego użytkownikami
6. Role i odpowiedzialności
  1. Piotr Frankiewicz – pełni role jako kierownik projektu. Odpowiada za nadzór nad wykonaniem projektu zgodnie z harmonogramem prac. Zarządzaniem repozytorium aplikacji
  2. Marcin Omelan – zajmuje się aplikacją na urządzenia mobilne. Zajmuje się spójnym wyglądem aplikacji
  3. Krzysztof Gwozdowicz – pełni rolę jako tester oraz programista. Odpowiada za aplikacje desktopowe
  4. Kacper Tomalik – Odpowiada za zaprojektowanie i zaimplementowanie serwera a także stworzenie API do komunikacji z serwerem
7. Rozwiązanie grupy
  Rozwiązanie grupy następuje po zakończeniu prac projektowych i otrzymaniu satysfakcjonującej oceny.
8. Słownik pojęć i synonimów
  API – Interfejs programistyczny aplikacji (ang. Application Programming Interface)
  Interfejs (GUI) – warstwa umożliwiająca komunikacje użytkownika z aplikacją
9. Rozstrzyganie sporów
  1. Ważne decyzje są rozstrzygane poprzez głosowanie
  2. Mniej ważniejsze spory rozstrzygane są na forum grupy

1. Postanowienie końcowe
  1. Do projektu dopuszcza się wprowadzanie zmian
  2. Dopuszcza się rozwijanie projektu po zakończeniu zajęć związanych z projektem i uzyskaniem oceny
  3. Umowa zaczyna obwiązywać od dnia podpisania umowy do zakończenia projektu

Piotr Frankiewicz
…………………
Krzysztof Gwozdowicz
…………………
Kacper Tomalik
…………………
Marcin Omelan
…………………